Memoria día 22/05/2023.

Organización:

* Conocimiento de los grupos.
* Realizar lectura del proyecto para asignar las tareas correspondientes.

Entornos de desarrollo:

* Realizado diagrama de clases.
* Realizada configuración de github y pruebas varias para ver como funciona.

Sistemas:

* Realizado el despliegue del servidor Windows Server.
* Realizado despliegue de Xampp.
* Realizada configuración de MySql.
* Realizado alta de usuarios en MySql.
* Realizada configuración de firewall y seguridad de Windows.
* Realizada instalación de Java en servidor.
* Realizada comprobación de conexión.

Bases de datos:

* Realizado boceto relacional de bbdd.
* Se comienza Script de creación de bbdd.

Programación

* Se comienza diseño de Swing.

Otros:

* Investigación: webswing para poder implementarlo.

Leyenda

Sin asignar (Verde)

En curso (amarillo)

Finalizado (verde)